# Tijdsplanning

## Realisatie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wat** | **Wie** | **Tijd in manuren** |
| Opzetten van app | Tom | 20 |
| Login pagina | Erik | 20 |
| “Kaarten” pagina | Davy, Erik, Tom | 10 + 20 + 20 |
| “Achievements” pagina | Davy, Tom | 10 + 20 |
| “Profiel” pagina | Erik, Tom | 20 + 20 |
| “Profiel” widget | Tom | 20 |
| Service level agreement | Erik, Tom | 20 + 20 |
| Nazorgplan | Tom | 20 |

## Implementatie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wat** | **Wie** | **Tijd in manuren** |
| Implementatieplan | Davy, Erik, Tom | 40 + 40 + 40 |
| Testplan | Tom | 20 |
| Acceptatieprocedure | Tom | 20 |
| Publiceren in appstore(s) | Davy, Erik, Sander, Tom | 2 + 2 + 2 + 2 |
| Gebruikers inwerken | Davy, Erik, Tom | 2 + 2 + 2 |

## Nazorg

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wat** | **Wie** | **Tijd in manuren** |
| Eventuele bugs oplossen | Davy, Erik, Tom | 10 + 10 + 10 |